# Kế hoạch tiếp theo

MLAI Hackathon 2026 · Track Bản đồ Việt (Tasco & Goong) · Tên dự án tạm: Vào Được

# 1. Các bước đến Demo Day (17/10)

| Thời gian | Việc cần làm |
| --- | --- |
| Tuần 1–2/10 | Đo thực địa 20–30 hẻm ở Bình Thạnh (thước đo và ảnh), quay video hẻm có GPS để kiểm chứng bề rộng. Nạp số liệu vào hệ thống. |
| Tuần 2/10 | Hoàn thiện kiểm tra ngập theo giờ triều và mưa; bật các tính năng AI (tin rao, văn bản, ảnh) qua bước duyệt. |
| Tuần 2–3/10 | Kiểm thử với tài xế thật (xe cá nhân và xe công nghệ) trên các hẻm đã đo; so sánh kết quả với tuyến đường thông thường. |
| Tuần 3/10 | Hoàn thiện giao diện, kịch bản demo 5 phút và slide thuyết trình. |

# 2. Cần ý kiến từ Doanh nghiệp và BTC

- Tích hợp T-Maps: lớp dữ liệu này nên gắn vào T-Maps theo hình thức nào (SDK, API, hay lớp bản đồ)?

- Dữ liệu VETC: có thể dùng danh sách bãi đỗ, số chỗ trống theo thời gian thực, hoặc thông tin xe từ tài khoản VETC (kích thước, mẫu xe) không?

- Dữ liệu hành trình: Tasco có dữ liệu GPS ẩn danh (ví dụ từ camera hành trình hoặc T-Maps) cho biết ô tô thực sự đi qua những hẻm nào không?

- Bảo hiểm và cứu hộ: có số liệu tổng hợp về các vụ thủy kích hoặc cứu hộ do ngập theo khu vực để kiểm chứng mô hình ngập không?

- Goong: có kế hoạch bổ sung thuộc tính bề rộng đường hoặc chế độ dẫn đường riêng cho ô tô vào hẻm không?

- Phạm vi demo: BTC ưu tiên demo sâu một khu (Bình Thạnh) hay demo rộng toàn TP.HCM với ít dữ liệu hơn?